附件6：项目要求

一、改造方案

（1）将现骨一理疗室改造3间诊室，其中诊室1、2后方互通，共用一张检查床，诊室3独立设置。

（2）将原门诊手术室西侧两个房间打通，设置为灸疗室，同时实施排烟系统改造。

（3）将原门诊手术室南侧手术室间打通，设置为大治疗室。

（4）取消内部卫生间，设置为小治疗室，地面铺设塑胶地板。

（5）将原医护通道封闭，设置为心理CT室。

（6）中间区域通过拆改隔断、新开门洞等方式，设置为微创治疗室。

（7）以上改造区域同步实施电气工程改造、给排水工程改造、空调移机及新装、治疗台的拆改、顶棚加固、防火隔帘安装、装饰面修复、隔断新装等工程。

注：以现场踏勘为准。

二、踏勘要求

1、自行勘察现场。

2、勘察现场时间：2024年5月27日上午10:00-11:00

3、联系电话：总务处：69970906（王工）

4、勘察注意事项：

（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（3）未现场踏勘的不允许报名（现场签到）

三、资质要求：

1、营业执照经营范围需有建筑工程施工或施工总承包

2、安全生产许可证

3、其他相关资质证明材料等

4、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

5、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

6、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

四、其他：

1、工期：60日历天

2、质保期：按国家标准执行

3、付款方式：工程竣工验收合格并结算评审完成后，在中医院结账日付工程款的90%，余款10%于验收合格满12个月支付。（最终结算金额以第三方机构工程造价审计金额为准，使用财政资金的，应服从财政机关审计要求及审计结果）。